**О подготовке муниципальных образовательных учреждений города Райчихинска к новому 2015/2016 учебному году**

Все мероприятия по подготовке образовательных учреждений проводились в соответствии с Типовым перечнем мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, распоряжением губернатора Амурской области №187-р от 05.06.2015 «О подготовке образовательных учреждений Амурской области к 2015-2016 учебному году», постановлением главы города Райчихинска от 22.06.2015 г. № 612«О проведении проверки готовности учреждений образования города Райчихинска к новому 2014/15 учебному году и утверждения состава комиссии», приказа управления образования № 231 от 27 июня 2015 г. «О подготовке к новому учебному году» и с целью своевременной и качественной подготовки образовательных организаций к 2015/16 учебному году, обеспечения безопасных условий для организации образовательного процесса.

На сегодняшний день в городе оказывают образовательные услуги 10 образовательных учреждений различных типов, в том числе: 5 школ, 3 детских сада, 2 учреждения дополнительного образования детей.

В настоящее время заканчивается работа по комплектованию сети образовательных организаций по состоянию на 01.09.2015 года. Планируемое количество учащихся в общеобразовательных учреждениях 2550 чел., что несколько больше, чем на 1 сентября прошлого учебного года (2014/2015 учебный год – 2484 учащихся).

Планируемое количество первоклассников в 2015/16учебном году – 285 чел., но на 13.08.2015 уже подано 296заявлений. В связи с увеличением числа первоклассников открывается дополнительный 1 класс в МОАУ СОШ №1.

**В 2015 году на подготовку к новому учебному году израсходовано (по предварительным данным) 4 млн. 402,5 тыс.рублей (на уровне 2014 года – 13 млн. 582,5 руб.)Данная цифра не окончательная, так как ряд работ еще не оплачена, выполнялась под гарантийные обязательства.**

**Приоритетными направлениями** при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году являлись:

* выполнение предписаний госпожнадзора и планов-заданий Роспотребнадзора;
* обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений;
* проведение текущих и капитальных ремонтов, ремонтов инженерных коммуникаций;
* укрепление материально-технической базы образовательного процесса;

Проведены следующие мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищённости образовательных организаций:

- замена системы автоматической пожарной сигнализации в школе №22;

- частичная замена ограждения по периметру территории д/с №32;

- замена средств пожаротушения в школе №22, ДЮСШ №3.

- проведена замена линолеума на пожароустойчивый на путях эвакуации в МДОАУ д/с №2,

- приведены в соответствие требованиям пути эвакуации в филиале МОАУ СОШ №15, д/с №2 и д/с МОАУГ №8 (ул. Калинина, 2),и др.

Согласно плану мероприятий по противопожарной безопасности образовательные учреждения осуществляли закупку пожарных знаков, проводили испытания средств защиты, наружных металлических лестниц, проверку огнезащитных покрытий и другие мероприятия.

 **Всего на противопожарные мероприятия в 2015 году затрачено706634,19 тыс.рублей средств местного бюджета и 49,1 тыс. руб. внебюджетных средств.**

**Два учреждения школа №1 и д/с №32 имели предписания Роспотребнадзора.**

**На обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и выполнение планов-заданий Роспотребнадзора в 2015 году израсходовано 239268,94 тыс.рублей.**

Проведены следующие мероприятия:

- частичная замена ограждения по периметру территории д/с №32;

- выполнен ремонт уличных павильонов, беседок в д/с №32;

**- закуплено холодильное и технологическое оборудование для пищеблока школы №1: посудомоечная машина, вытяжка, два разделочных стола, шкаф для сушки посуды и др.**

Во всех образовательных учреждениях в летний период проведены текущие и капитальные ремонты. Так,

- в д/с №28 заменена межэтажная дверь, обустроен тамбур;

- в ДЮСШ №3 проведена реконструкция ванны плавательного бассейна;

- ремонт сцены в актовом зале ДДЮ;

- проведен ремонт кровли детского сада п.Широкий, кровли над столовой гимназии №8;

- обустроена площадка по ПДД;

- ремонт системы канализации в школе №3;

- ведется ремонт спортивного зала, и системы отопления в спортивном зале филиала школы №15 и др.

**Всего на капитальный и текущий ремонт затрачено более 2 млн. рублей.**

**Подготовка инженерных систем к работе в зимний период**

Хозяйственно-эксплуатационной конторой управления образования составлен и выполняется график промывки отопительных приборов в учреждениях образования, проводится ревизия запорно-регулирующей арматуры, идет частичная замена радиаторов в филиале МОАУ СОШ №15.

Ведётся подготовка котельной МОУ ООШ №22 к работе в осенне-зимний период 2015/16 гг.

**ОУ составляются паспорта готовности объекта к работе в зимних условиях и акты готовности систем теплопотребления и узла ввода к принятию тепловой энергии.**

**До 10 сентября все документы будут переданы в администрацию города для получения паспортов готовности к отопительному периоду 2015/16 годов.**

При подготовке к новому учебному году внимание уделено сохранению и укреплению здоровья школьников. Одним из самых эффективных мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, является обеззараживание воздушной среды помещений. Руководствуясь ч.1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населений», за счет средств муниципальной программы «Развитие образования городского округа города Райчихинска на 2014-2020 годы» в детские сады и школы приобретены бактерицидные лампы (36 штук на сумму 322 тыс. рублей).

Обновление фонда учебников за последние три года составило 94,8%. **Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций учебниками**составит 100%. В 2015 году закуплено учебников на сумму 2 027 841,55 рублей.

С 5 по 7 августа 2015 года проведена проверка готовности образовательных учреждений города Райчихинска к 2015/16 учебному году. Все образовательные учреждения приняты комиссией по приемке, акты подписаны.

Проведенные мероприятия способствовали своевременной подготовке всех образовательных учреждений города к новому 2015/16 учебному году и направлены на **создание условий для организации образовательного процесса и обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников.**